ПОЛНЫЙ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ZERO TRUST

Основная информация

• Организация: Умный дом

• Дата создания инфраструктуры: 2025-03-15

• Дата генерации отчета: 18.01.2026 15:34

• Всего устройств в инфраструктуре: 42

Ключевая статистика

• Критических устройств: 15

• Устройств КИИ 1-2 категории: 1

• Устройств с шифрованием: 32 (76.2%)

• Устройств с физическим доступом: 37

• Устройств, требующих замены: 0

Приоритеты внедрения

1. Устройства КИИ 1-2 категории без шифрования

2. Критические устройства с физическим доступом

3. Импортное оборудование с известными уязвимостями

4. Устройства без шифрования в корпоративной сети

5. Оборудование с паролями по умолчанию

Рекомендуемый график внедрения

Месяц 1-2: Инвентаризация и оценка рисков (Этап 1)

Месяц 3-4: Внедрение шифрования (Этап 2)

Месяц 5-6: Сегментация сети (Этап 3)

Месяц 7-8: Настройка MFA (Этап 4)

Месяц 9-12: Внедрение мониторинга (Этап 5)

ЭТАП 1: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

Основная информация

Организация: Умный дом

Дата генерации: 18.01.2026 15:34

Всего устройств: 42

Статистика устройств

• Критических устройств: 15

• Устройств КИИ 1-2 категории: 1

• Устройств с шифрованием: 32 (76.2%)

• Устройств с физическим доступом: 37

Группировка по категориям

• Сетевое оборудование: 3 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 3

• Безопасность: 7 устройств

- С шифрованием: 5

- Критических: 5

• Климат-контроль: 4 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 2

• Освещение: 4 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 0

• Энергопотребление: 2 устройств

- С шифрованием: 1

- Критических: 1

• Кухонная техника: 3 устройств

- С шифрованием: 2

- Критических: 0

• Бытовая техника: 2 устройств

- С шифрованием: 2

- Критических: 0

• Развлечения: 3 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 0

• Гараж: 3 устройств

- С шифрованием: 2

- Критических: 2

• Сад: 5 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 2

• Спальня: 3 устройств

- С шифрованием: 2

- Критических: 0

• Ванная комната: 3 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 0

Устройства, требующие внимания

Критические устройства без шифрования:

• Hikvision DS-2CD2087G2-L (ID: 5)

• Dahua VTO2211G-WP (ID: 6)

• Daikin Ururu Sarara FTXZ-N (ID: 10)

• Reolink RLC-820A (ID: 30)

Устройства кии 1-2 категории:

• Энергомера CE102MR5 - категория: 1

Устройства с физическим доступом:

• Ubiquiti U6-Pro - Точка доступа Wi-Fi 6

• Hikvision DS-2CD2087G2-L - Уличная IP-камера 4K

• Dahua VTO2211G-WP - Камера видеодомофона

• Элвис-Нео К-300 Pro - Камера в гостиной

• Ecobee SmartThermostat Premium - Умный термостат

Рекомендации по этапу 1

1. Создать централизованный реестр устройств:

• Внести все устройства в базу данных с полной информацией

• Назначить ответственных за каждое устройство

• Регулярно обновлять информацию об устройствах

2. Провести оценку уязвимостей:

• Использовать сканеры уязвимостей (Nessus, OpenVAS)

• Проверить наличие обновлений прошивок

• Оценить риски по методологии CVSS

3. Разработать план замены устаревшего оборудования:

• Определить устройства, не поддерживающие современные стандарты безопасности

• Составить график замены на отечественные аналоги

• Протестировать совместимость новых устройств

ЭТАП 2: ВНЕДРЕНИЕ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ

Основная информация

Организация: Умный дом

Дата генерации: 18.01.2026 15:34

Статистика по шифрованию

• Всего устройств: 42

• Уже используют шифрование: 32 (76.2%)

• Требуют замены: 0

2.1. Выбор криптостандартов (алгоритмов шифрования)

Критический приоритет (1 устройств):

• Энергомера CE102MR5

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

2.2. Настройка защищенных каналов связи

Обнаружено 4 групп устройств, требующих защищенных каналов:

• Группа 'climate_control': 2 устройств

• Группа 'kitchen_appliances': 3 устройств

• Группа 'entertainment_system': 2 устройств

2.3. Система управления криптографическими ключами

Устройство HSM: Нет в инфраструктуре

Тип: Аппаратный HSM (рекомендуется)

Рекомендации:

• Приобрести Рутокен Рутокен S3 3000

• Хранить в защищенном помещении с контролем доступа

• Использовать для корневых ключей УЦ и ключей КИИ

2.4. Шифрование хранилищ данных

Обнаружено 15 устройств с хранилищами данных:

• MikroTik RB4011iGS+RM

Тип хранилища: Облачное хранилище

• MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Тип хранилища: Встроенная память

• Ubiquiti U6-Pro

Тип хранилища: Встроенная память

Рекомендуемое дополнительное оборудование

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы climate_control

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы kitchen_appliances

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы entertainment_system

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы bathroom_health

• Аппаратный модуль безопасности:

Модель: Рутокен Рутокен S3 3000

Назначение: Хранение корневых ключей и сертификатов

Нормативные требования к шифрованию

• ФСТЭК Приказ №239: Требования к защите информации при передаче

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Шифрование данных в системах КИИ

• Приказ ФСБ №378: Использование криптографических средств

• ФЗ-152: Шифрование персональных данных

• ГОСТ Р 34.10-2012: Российские алгоритмы электронной подписи

• ГОСТ Р 34.11-2012: Российские хэш-функции

• ГОСТ Р 34.12-2015: Блочный шифр 'Кузнечик'

• ГОСТ Р 34.13-2015: Блочный шифр 'Магма'

ЭТАП 3: СЕГМЕНТАЦИЯ СЕТИ

Основная информация

Организация: Умный дом

Дата генерации: 18.01.2026 15:34

статистика по сегментации

• Всего устройств: 42

• Устройств с физическим доступом: 37

3.1. Устранение концепции «доверенных зон»

Ключевые принципы zero trust:

Отказ от концепции 'внутренняя сеть = безопасная сеть'

Рассмотрение всех внутренних ресурсов как потенциально опасных

Применение политик безопасности ко всему трафику, независимо от источника

Фокус на защите ресурсов, а не периметра

Пошаговая реализация:

1. Идентификация текущих доверенных зон

• Составить карту всех сетевых сегментов

• Определить устройства, считающиеся 'доверенными'

2. Внедрение микросегментации

• Разделить сеть на минимальные логические сегменты

• Каждое устройство или группа устройств в отдельном сегменте

3. Настройка политик доступа по умолчанию

• Установить политику 'Deny All' по умолчанию

• Разрешать только необходимые соединения

3.2. Ограничение взаимодействия по принципу минимальных привилегий

Умный маршрутизатор:

Пример: MikroTik RB4011iGS+RM

Необходимые привилегии:

✓ SSH/HTTPS доступ с управляющего сегмента

✓ SNMP опрос системой мониторинга

PoE коммутатор:

Пример: MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Необходимые привилегии:

✓ SSH/HTTPS доступ с управляющего сегмента

✓ SNMP опрос системой мониторинга

Точка доступа Wi-Fi 6:

Пример: Ubiquiti U6-Pro

Система видеонаблюдения (NVR):

Пример: Synology DVA3221

Уличная IP-камера 4K:

Пример: Hikvision DS-2CD2087G2-L

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Камера видеодомофона:

Пример: Dahua VTO2211G-WP

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Камера в гостиной:

Пример: Элвис-Нео К-300 Pro

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Умный термостат:

Пример: Ecobee SmartThermostat Premium

Датчик температуры/влажности:

Пример: Aqara Temperature Humidity Sensor

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Умный кондиционер:

Пример: Daikin Ururu Sarara FTXZ-N

Датчик CO2:

Пример: Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Умный выключатель:

Пример: Shelly Shelly Plus 1

Умная светодиодная лента:

Пример: Philips Hue LightStrip Plus

Умная лампочка:

Пример: Яндекс Yandex Лампа RGB

Датчик движения освещения:

Пример: Xiaomi Mi Motion Sensor 2

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Умная розетка:

Пример: TP-Link Kasa Smart Plug HS100

Умный счетчик электроэнергии:

Пример: Энергомера CE102MR5

Датчик протечки воды:

Пример: Fibaro Flood Sensor FGFS-101

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Умный замок:

Пример: August Smart Lock Pro

Датчик открытия двери:

Пример: Aqara Door and Window Sensor

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Умная кофеварка:

Пример: Smarter Smarter Coffee 2nd Generation

Умный холодильник:

Пример: Samsung Family Hub RF28R7351SR

Умная духовка:

Пример: Bosch Series 8 HBG875RB1

Умная стиральная машина:

Пример: LG ThinQ F4WV9S8S2E

Умный пылесос:

Пример: Roborock S7 MaxV Ultra

Умный телевизор:

Пример: Samsung QLED QN95B

Умная аудиосистема:

Пример: Sonos Arc Soundbar

Игровая консоль:

Пример: Sony PlayStation 5

Умные ворота гаража:

Пример: Chamberlain myQ Smart Garage Hub

Камера в гараже:

Пример: Reolink RLC-820A

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Датчик качества воздуха в гараже:

Пример: Awair Element

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Система полива сада:

Пример: Rachio 3 Smart Sprinkler Controller

Датчик влажности почвы:

Пример: Netro Soil Sensor

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Уличная метеостанция:

Пример: Davis Instruments Vantage Pro2 Plus

Умная кормушка для птиц:

Пример: BirdBuddy Smart Bird Feeder

Камера наблюдения за садом:

Пример: Arlo Pro 4 Spotlight Camera

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Умная кровать:

Пример: Sleep Number 360 p6 Smart Bed

Умные часы (док-станция):

Пример: Apple Watch Charging Dock

Датчик качества воздуха в спальне:

Пример: Сяоми Mi Air Purifier 3H

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Умное зеркало в ванной:

Пример: HiMirror Mini Plus

Умная зубная щетка:

Пример: Oral-B iO Series 9

Умные весы:

Пример: Withings Body+

3.3. Реализация изолированных сегментов сети

Ключевые сегменты сети:

• ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП:

Уровень безопасности: ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП

Устройств: 37

Уровень изоляции: Высокая (портовая безопасность)

• IOT_ДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_ДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 32

Уровень изоляции: Средняя (VLAN + ограничения)

• IOT_НЕДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_НЕДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 10

Уровень изоляции: Высокая (DMZ-like)

3.4. Логическое отделение устройств с физическим доступом

Устройства с физическим доступом (37 шт.):

• Ubiquiti U6-Pro

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

• Hikvision DS-2CD2087G2-L

Уровень риска: Высокий (возможность физического вмешательства)

• Dahua VTO2211G-WP

Уровень риска: Высокий (возможность физического вмешательства)

3.5. Настройка сквозного контроля трафика

Рекомендуемые технологии:

• Next-Generation Firewall (NGFW) (Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point)

Возможности: Глубокий анализ пакетов (DPI), Sandboxing, SSL инспекция

• Intrusion Prevention System (IPS) (Cisco Firepower, McAfee, Trend Micro)

Возможности: Обнаружение и предотвращение атак, сигнатурный анализ

Нормативные требования к сегментации

• ФСТЭК Приказ №239: Разделение сетей и контроль доступа

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Сегментация сетей КИИ

• PCI DSS: Разделение сетей для платежных систем

• NIST SP 800-41: Рекомендации по межсетевым экранам

• ISO/IEC 27033: Безопасность сетевой инфраструктуры

ЭТАП 4: МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ (MFA)

Основная информация

Организация: Умный дом

Дата генерации: 18.01.2026 15:34

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих MFA: 15

Критические устройства, требующие MFA:

• MikroTik RB4011iGS+RM

Причина: Критическое устройство

• MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Причина: Критическое устройство

• Ubiquiti U6-Pro

Причина: Критическое устройство

• Synology DVA3221

Причина: Критическое устройство

• Hikvision DS-2CD2087G2-L

Причина: Критическое устройство

4.1. Выбор методов аутентификации

• Отечественные решения:

- Яндекс.Ключ: Бесплатное решение для российских организаций

- Рутокен: Аппаратные и программные токены с поддержкой ГОСТ

- JaCarta: Универсальные средства аутентификации

- КриптоПро: Интеграция с отечественной криптографией

• Зарубежные аналоги (только при отсутствии альтернатив):

- Microsoft Authenticator: Для инфраструктуры на базе Azure

- Google Authenticator: Для веб-сервисов

- Duo Security: Для сетевого оборудования

4.2. Внедрение адаптивного доступа

• Настройка правил адаптивной аутентификации:

- Признак 1: Неизвестное устройство → Запрос второго фактора

- Признак 2: Необычное время доступа → Дополнительная проверка

- Признак 3: Подозрительная геолокация → Блокировка

- Признак 4: Частые неудачные попытки → Временная блокировка

• Интеграция с siem системами:

- Splunk, ArcSight, MaxPatrol для анализа логов

- Автоматическое создание инцидентов при аномалиях

4.3. Настройка политик доступа

• Для устройств кии (категории 1-2):

- Обязательная аппаратная MFA (Рутокен, JaCarta)

- Биометрическая аутентификация для администраторов

- Двухэтапное подтверждение критических операций

• ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ:

- MFA при каждом подключении

- Сессия не более 8 часов

- Логирование всех действий

• Для обычных устройств:

- MFA при первом входе с нового устройства

- Периодическая повторная аутентификация

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К MFA

• ФСТЭК Приказ №239: Многофакторная аутентификация для доступа к КИИ

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Требования к аутентификации в системах КИИ

• Приказ ФСТЭК №21: Защита информации в госинформационных системах

• PCI DSS: MFA для удаленного доступа к платежным системам

• NIST SP 800-63B: Рекомендации по аутентификации

ЭТАП 5: МОНИТОРИНГ И ПОДДЕРЖКА

Основная информация

Организация: Умный дом

Дата генерации: 18.01.2026 15:34

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих мониторинга: 21

Ключевые устройства для мониторинга:

• MikroTik RB4011iGS+RM

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• MikroTik CRS328-24P-4S+RM

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Ubiquiti U6-Pro

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Synology DVA3221

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Hikvision DS-2CD2087G2-L

Приоритет: высокий (критическое устройство)

5.1. Внедрение поведенческого анализа

• Основные метрики для анализа:

- Объем передаваемых данных (аномальные всплески)

- Время активности (несанкционированное время работы)

- Геолокация подключений (неожиданные локации)

- Частота запросов (признаки DDoS атак)

• Технологии для реализации:

- Машинное обучение: Darktrace, Vectra, ExtraHop

- Статистический анализ: Splunk ML, Elastic ML

- Правила корреляции: в SIEM системах

5.2. Автоматизация ответа на инциденты

• Сценарии автоматического реагирования:

- Обнаружение подозрительного трафика → Изоляция устройства

- Множественные неудачные попытки входа → Блокировка IP

- Попытка доступа к критическим ресурсам → Оповещение SOC

- Изменение конфигурации устройства → Откат и оповещение

• Интеграция с soar платформами:

- IBM Resilient, Splunk Phantom, Microsoft Sentinel

- Автоматическое создание инцидентов

- Предопределенные playbook для реагирования

5.3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА

• ФАКТОРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ:

- Health Score устройства (состояние безопасности)

- Контекст доступа (время, местоположение, устройство)

- Поведенческие аномалии (отклонения от baseline)

- Угрозы в реальном времени (CTI feeds)

• МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

- Политики Conditional Access в Azure AD

- Cisco Identity Services Engine (ISE)

- Okta Adaptive MFA

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ

• ФСТЭК Приказ №239: Мониторинг и реагирование на инциденты

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Мониторинг систем КИИ

• ISO/IEC 27035: Управление инцидентами информационной безопасности

• NIST SP 800-61: Рекомендации по обработке инцидентов

• PCI DSS: Непрерывный мониторинг и тестирование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные риски:

• Наличие устройств без шифрования

• Устройства с физическим доступом

• Импортное оборудование с потенциальными backdoor

Ключевые рекомендации:

1. Начать с замены критических устройств без шифрования

2. Внедрить сегментацию для изоляции рисков

3. Обязательно использовать отечественные решения шифрования

4. Реализовать MFA для всех административных доступов

5. Настроить централизованный мониторинг

Ориентировочная стоимость внедрения:

• Оборудование и ПО: от 3,000,000 руб.

• Услуги внедрения: от 2,000,000 руб.

• Обучение персонала: от 500,000 руб.

• ИТОГО: от 5,500,000 руб.

Ориентировочные сроки:

• Полное внедрение: 6-12 месяцев

• Первые результаты: через 2-3 месяца

• Полное соответствие требованиям: 12-18 месяцев

АНАЛИЗ ИНДЕКСА ВНЕДРЕНИЯ ZERO TRUST (RZT)

ИСХОДНЫЙ ИНДЕКС RZT:

RZT: 15.7% (0.157)

Компоненты:

• Шифрование (E): 76.2%

• Импортные устройства (IM): 97.6%

• Сегментация (SE): 0.0%

• MFA: 0.0%

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС RZT (после всех рекомендаций):

RZT: 84.5% (0.845)

Оценка: ОТЛИЧНО - полное соответствие модели Zero Trust

КОМПОНЕНТЫ ИТОГОВОГО RZT:

• Шифрование (E): 95.0%

• Импортные устройства (IM): 41.7%

• Сегментация (SE): 85.7%

• MFA: 85.7%

ОБЩАЯ ДИНАМИКА:

Начальный RZT: 15.7%

Итоговый RZT: 84.5%

Рост: +68.8%

Коэффициент улучшения: 5.38x

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Поддерживайте текущий уровень безопасности

• Регулярно проводите аудит и тестирование на проникновение

• Обновляйте политики безопасности в соответствии с новыми угрозами

Отчет сгенерирован автоматически системой ZeroTrustModeller

Дата: 18.01.2026 15:34