ПОЛНЫЙ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ZERO TRUST

Основная информация

Организация: Тепловая котельная №7 «Северная»

Дата создания инфраструктуры: 2022-07-01

Дата генерации отчета: 28.04.2026 21:14

Всего устройств в инфраструктуре: 40

Ключевая статистика

• Критических устройств: 34

• Устройств КИИ 1-2 категории: 3

• Устройств с шифрованием: 10 (25.0%)

• Устройств с физическим доступом: 21

• Устройств, требующих замены: 0

Приоритеты внедрения

1. Устройства КИИ 1-2 категории без шифрования

2. Критические устройства с физическим доступом

3. Импортное оборудование с известными уязвимостями

4. Устройства без шифрования в корпоративной сети

5. Оборудование с паролями по умолчанию

Рекомендуемый график внедрения

Месяц 1-2: Инвентаризация и оценка рисков (Этап 1)

Месяц 3-4: Внедрение шифрования (Этап 2)

Месяц 5-6: Сегментация сети (Этап 3)

Месяц 7-8: Настройка MFA (Этап 4)

Месяц 9-12: Внедрение мониторинга (Этап 5)

ЭТАП 1: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

Основная информация

Организация: Тепловая котельная №7 «Северная»

Дата генерации: 28.04.2026 21:14

Всего устройств: 40

Статистика устройств

• Критических устройств: 34

• Устройств КИИ 1-2 категории: 3

• Устройств с шифрованием: 10 (25.0%)

• Устройств с физическим доступом: 21

Группировка по категориям

• Промышленность (ОТ): 20 устройств

- С шифрованием: 3

- Критических: 20

• Связь: 4 устройств

- С шифрованием: 1

- Критических: 1

• Электрооборудование: 3 устройств

- С шифрованием: 0

- Критических: 3

• ИТ-инфраструктура: 5 устройств

- С шифрованием: 5

- Критических: 4

• Безопасность: 5 устройств

- С шифрованием: 1

- Критических: 3

• Учёт ресурсов: 3 устройств

- С шифрованием: 0

- Критических: 3

Устройства, требующие внимания

Критические устройства без шифрования:

• ОВЕН ПЛК110 (ID: 4)

• ОВЕН ДТС035-50М (ID: 5)

• ОВЕН ДТС035-50М (ID: 6)

• Метран TМ-101 (ID: 7)

• ОВЕН ПД100-ДИ (ID: 8)

Устройства кии 1-2 категории:

• ОВЕН ПЛК210 - категория: 2

• HP ProLiant DL380 Gen10 - категория: 1

• Dell PowerEdge R650 - категория: 1

Устройства с физическим доступом:

• ОВЕН ДТС035-50М - Датчик температуры подающего трубопровода

• ОВЕН ДТС035-50М - Датчик температуры обратного трубопровода

• Метран TМ-101 - Датчик температуры дымовых газов

• ОВЕН ПД100-ДИ - Датчик давления в котле

• Endress+Hauser Cerabar PMP51 - Датчик давления газа

Рекомендации по этапу 1

1. Создать централизованный реестр устройств:

• Внести все устройства в базу данных с полной информацией

• Назначить ответственных за каждое устройство

• Регулярно обновлять информацию об устройствах

2. Провести оценку уязвимостей:

• Использовать сканеры уязвимостей (Nessus, OpenVAS)

• Проверить наличие обновлений прошивок

• Оценить риски по методологии CVSS

3. Разработать план замены устаревшего оборудования:

• Определить устройства, не поддерживающие современные стандарты безопасности

• Составить график замены на отечественные аналоги

• Протестировать совместимость новых устройств

ЭТАП 2: ВНЕДРЕНИЕ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ

Основная информация

Организация: Тепловая котельная №7 «Северная»

Дата генерации: 28.04.2026 21:14

Статистика по шифрованию

• Всего устройств: 40

• Уже используют шифрование: 10 (25.0%)

• Требуют замены: 0

2.1. Выбор криптостандартов (алгоритмов шифрования)

Критический приоритет (3 устройств):

• ОВЕН ПЛК210

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

• HP ProLiant DL380 Gen10

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

• Dell PowerEdge R650

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

2.2. Настройка защищенных каналов связи

Обнаружено 11 групп устройств, требующих защищенных каналов:

• Группа 'control_room': 8 устройств

• Группа 'boiler_1': 4 устройств

• Группа 'boiler_2': 2 устройств

2.3. Система управления криптографическими ключами

Устройство HSM: Нет в инфраструктуре

Тип: Аппаратный HSM (рекомендуется)

Рекомендации:

• Приобрести Рутокен Рутокен S3 3000

• Хранить в защищенном помещении с контролем доступа

• Использовать для корневых ключей УЦ и ключей КИИ

2.4. Шифрование хранилищ данных

Обнаружено 14 устройств с хранилищами данных:

• ОВЕН ПЛК210

Тип хранилища: Встроенная память

• ОВЕН ПЛК160

Тип хранилища: Встроенная память

• ОВЕН ПЛК160

Тип хранилища: Встроенная память

Рекомендуемое дополнительное оборудование

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы control_room

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы boiler_1

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы boiler_2

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы gas_supply

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы water_supply

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы gas_sensors

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы pumps

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы power

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы video_surveillance

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы metering

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы communication

• Аппаратный модуль безопасности:

Модель: Рутокен Рутокен S3 3000

Назначение: Хранение корневых ключей и сертификатов

Нормативные требования к шифрованию

• ФСТЭК Приказ №239: Требования к защите информации при передаче

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Шифрование данных в системах КИИ

• Приказ ФСБ №378: Использование криптографических средств

• ФЗ-152: Шифрование персональных данных

• ГОСТ Р 34.10-2012: Российские алгоритмы электронной подписи

• ГОСТ Р 34.11-2012: Российские хэш-функции

• ГОСТ Р 34.12-2015: Блочный шифр 'Кузнечик'

• ГОСТ Р 34.13-2015: Блочный шифр 'Магма'

ЭТАП 3: СЕГМЕНТАЦИЯ СЕТИ

Основная информация

Организация: Тепловая котельная №7 «Северная»

Дата генерации: 28.04.2026 21:14

статистика по сегментации

• Всего устройств: 40

• Устройств с физическим доступом: 21

3.1. Устранение концепции «доверенных зон»

Ключевые принципы zero trust:

Отказ от концепции 'внутренняя сеть = безопасная сеть'

Рассмотрение всех внутренних ресурсов как потенциально опасных

Применение политик безопасности ко всему трафику, независимо от источника

Фокус на защите ресурсов, а не периметра

Пошаговая реализация:

1. Идентификация текущих доверенных зон

• Составить карту всех сетевых сегментов

• Определить устройства, считающиеся 'доверенными'

2. Внедрение микросегментации

• Разделить сеть на минимальные логические сегменты

• Каждое устройство или группа устройств в отдельном сегменте

3. Настройка политик доступа по умолчанию

• Установить политику 'Deny All' по умолчанию

• Разрешать только необходимые соединения

3.2. Ограничение взаимодействия по принципу минимальных привилегий

ПЛК-контроллер (главный щит):

Пример: ОВЕН ПЛК210

ПЛК-контроллер (котельный агрегат №1):

Пример: ОВЕН ПЛК160

ПЛК-контроллер (котельный агрегат №2):

Пример: ОВЕН ПЛК160

ПЛК-контроллер (котельный агрегат №3):

Пример: ОВЕН ПЛК110

Датчик температуры подающего трубопровода:

Пример: ОВЕН ДТС035-50М

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик температуры обратного трубопровода:

Пример: ОВЕН ДТС035-50М

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик температуры дымовых газов:

Пример: Метран TМ-101

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик давления в котле:

Пример: ОВЕН ПД100-ДИ

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик давления газа:

Пример: Endress+Hauser Cerabar PMP51

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик расхода газа:

Пример: Siemens SITRANS F

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик расхода воды:

Пример: ОВЕН ПР100

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик уровня воды в баке:

Пример: VEGA VEGAPULS C21

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик загазованности (CH4):

Пример: АСЗ СЕАН-С

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик загазованности (CO):

Пример: АСЗ СЕАН-М

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик вибрации насоса №1:

Пример: SPM Instrument VIB-100

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик вибрации насоса №2:

Пример: SPM Instrument VIB-100

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Частотный преобразователь (насос №1):

Пример: ОВЕН ПЧВ-110

Частотный преобразователь (насос №2):

Пример: Delta VFD-C2000

GSM-модем (телеметрия):

Пример: ОВЕН ПМ01

Резервный GSM-модем:

Пример: Teltonika RUT950

Шкаф автоматики (щит управления):

Пример: Электростиль ША-АСУТП-24

Щит распределительный:

Пример: IEK ЩРН-12

Сервер SCADA (диспетчерская):

Пример: HP ProLiant DL380 Gen10

Резервный сервер SCADA:

Пример: Dell PowerEdge R650

АРМ оператора котельной:

Пример: Lenovo ThinkCentre M90a

АРМ дежурного инженера:

Пример: Dell OptiPlex 7090

IP-камера (машинный зал):

Пример: Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера (входная группа):

Пример: Dahua IPC-HFW5849T1-ASE-LED

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера (щитовая):

Пример: Элвис-Нео К-500

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Видеорегистратор (NVR):

Пример: Hikvision DS-9632NI-I8

Сетевое хранилище (NAS):

Пример: Synology RS1221+

Умный счетчик газа (учёт):

Пример: Элстер EKM-300

Теплосчётчик:

Пример: TeРосс ТС-100

Умный счётчик электроэнергии:

Пример: Энергомера CE102

Преобразователь интерфейсов (RS-485 → Ethernet):

Пример: MOXA NPort 5150

ИБП (щитовая №1):

Пример: Энергия ИБП-5000

ИБП (щитовая №2):

Пример: APC Smart-UPS SRT 3000

Датчик открытия двери (щитовая):

Пример: Астра ИО-102

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Контроллер дымоудаления:

Пример: Пожарная автоматика ППК-100

3.3. Реализация изолированных сегментов сети

Ключевые сегменты сети:

• КИИ_КРИТИЧЕСКИЕ:

Уровень безопасности: КИИ_КРИТИЧЕСКИЙ

Устройств: 3

Уровень изоляции: Полная физическая изоляция

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ_СИСТЕМЫ:

Уровень безопасности: ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Устройств: 20

Уровень изоляции: Высокая (отдельная сеть)

• ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП:

Уровень безопасности: ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП

Устройств: 21

Уровень изоляции: Высокая (портовая безопасность)

• IOT_ДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_ДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 7

Уровень изоляции: Средняя (VLAN + ограничения)

3.4. Логическое отделение устройств с физическим доступом

Устройства с физическим доступом (21 шт.):

• ОВЕН ДТС035-50М

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

• ОВЕН ДТС035-50М

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

• Метран TМ-101

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

3.5. Настройка сквозного контроля трафика

Рекомендуемые технологии:

• Next-Generation Firewall (NGFW) (Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point)

Возможности: Глубокий анализ пакетов (DPI), Sandboxing, SSL инспекция

• Intrusion Prevention System (IPS) (Cisco Firepower, McAfee, Trend Micro)

Возможности: Обнаружение и предотвращение атак, сигнатурный анализ

Нормативные требования к сегментации

• ФСТЭК Приказ №239: Разделение сетей и контроль доступа

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Сегментация сетей КИИ

• PCI DSS: Разделение сетей для платежных систем

• NIST SP 800-41: Рекомендации по межсетевым экранам

• ISO/IEC 27033: Безопасность сетевой инфраструктуры

ЭТАП 4: МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ (MFA)

Основная информация

Организация: Тепловая котельная №7 «Северная»

Дата генерации: 28.04.2026 21:14

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих MFA: 34

Критические устройства, требующие MFA:

• ОВЕН ПЛК210

Причина: Критическое устройство

Причина: Устройство КИИ категории 2

• ОВЕН ПЛК160

Причина: Критическое устройство

• ОВЕН ПЛК160

Причина: Критическое устройство

• ОВЕН ПЛК110

Причина: Критическое устройство

• ОВЕН ДТС035-50М

Причина: Критическое устройство

4.1. Выбор методов аутентификации

• Отечественные решения:

- Яндекс.Ключ: Бесплатное решение для российских организаций

- Рутокен: Аппаратные и программные токены с поддержкой ГОСТ

- JaCarta: Универсальные средства аутентификации

- КриптоПро: Интеграция с отечественной криптографией

• Зарубежные аналоги (только при отсутствии альтернатив):

- Microsoft Authenticator: Для инфраструктуры на базе Azure

- Google Authenticator: Для веб-сервисов

- Duo Security: Для сетевого оборудования

4.2. Внедрение адаптивного доступа

• Настройка правил адаптивной аутентификации:

- Признак 1: Неизвестное устройство → Запрос второго фактора

- Признак 2: Необычное время доступа → Дополнительная проверка

- Признак 3: Подозрительная геолокация → Блокировка

- Признак 4: Частые неудачные попытки → Временная блокировка

• Интеграция с siem системами:

- Splunk, ArcSight, MaxPatrol для анализа логов

- Автоматическое создание инцидентов при аномалиях

4.3. Настройка политик доступа

• Для устройств кии (категории 1-2):

- Обязательная аппаратная MFA (Рутокен, JaCarta)

- Биометрическая аутентификация для администраторов

- Двухэтапное подтверждение критических операций

• ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ:

- MFA при каждом подключении

- Сессия не более 8 часов

- Логирование всех действий

• Для обычных устройств:

- MFA при первом входе с нового устройства

- Периодическая повторная аутентификация

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К MFA

• ФСТЭК Приказ №239: Многофакторная аутентификация для доступа к КИИ

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Требования к аутентификации в системах КИИ

• Приказ ФСТЭК №21: Защита информации в госинформационных системах

• PCI DSS: MFA для удаленного доступа к платежным системам

• NIST SP 800-63B: Рекомендации по аутентификации

ЭТАП 5: МОНИТОРИНГ И ПОДДЕРЖКА

Основная информация

Организация: Тепловая котельная №7 «Северная»

Дата генерации: 28.04.2026 21:14

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих мониторинга: 36

Ключевые устройства для мониторинга:

• ОВЕН ПЛК210

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• ОВЕН ПЛК160

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• ОВЕН ПЛК160

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• ОВЕН ПЛК110

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• ОВЕН ДТС035-50М

Приоритет: высокий (критическое устройство)

5.1. Внедрение поведенческого анализа

• Основные метрики для анализа:

- Объем передаваемых данных (аномальные всплески)

- Время активности (несанкционированное время работы)

- Геолокация подключений (неожиданные локации)

- Частота запросов (признаки DDoS атак)

• Технологии для реализации:

- Машинное обучение: Darktrace, Vectra, ExtraHop

- Статистический анализ: Splunk ML, Elastic ML

- Правила корреляции: в SIEM системах

5.2. Автоматизация ответа на инциденты

• Сценарии автоматического реагирования:

- Обнаружение подозрительного трафика → Изоляция устройства

- Множественные неудачные попытки входа → Блокировка IP

- Попытка доступа к критическим ресурсам → Оповещение SOC

- Изменение конфигурации устройства → Откат и оповещение

• Интеграция с soar платформами:

- IBM Resilient, Splunk Phantom, Microsoft Sentinel

- Автоматическое создание инцидентов

- Предопределенные playbook для реагирования

5.3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА

• ФАКТОРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ:

- Health Score устройства (состояние безопасности)

- Контекст доступа (время, местоположение, устройство)

- Поведенческие аномалии (отклонения от baseline)

- Угрозы в реальном времени (CTI feeds)

• МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

- Политики Conditional Access в Azure AD

- Cisco Identity Services Engine (ISE)

- Okta Adaptive MFA

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ

• ФСТЭК Приказ №239: Мониторинг и реагирование на инциденты

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Мониторинг систем КИИ

• ISO/IEC 27035: Управление инцидентами информационной безопасности

• NIST SP 800-61: Рекомендации по обработке инцидентов

• PCI DSS: Непрерывный мониторинг и тестирование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные риски:

• Наличие устройств без шифрования

• Устройства с физическим доступом

• Импортное оборудование с потенциальными backdoor

Ключевые рекомендации:

1. Начать с замены критических устройств без шифрования

2. Внедрить сегментацию для изоляции рисков

3. Обязательно использовать отечественные решения шифрования

4. Реализовать MFA для всех административных доступов

5. Настроить централизованный мониторинг

Ориентировочная стоимость внедрения:

• Оборудование и ПО: от 3,000,000 руб.

• Услуги внедрения: от 2,000,000 руб.

• Обучение персонала: от 500,000 руб.

• ИТОГО: от 5,500,000 руб.

Ориентировочные сроки:

• Полное внедрение: 6-12 месяцев

• Первые результаты: через 2-3 месяца

• Полное соответствие требованиям: 12-18 месяцев

АНАЛИЗ ИНДЕКСА ВНЕДРЕНИЯ ZERO TRUST (RZT)

ИСХОДНЫЙ ИНДЕКС RZT:

RZT: 12.5% (0.125)

Компоненты:

• Шифрование (E): 25.0%

• Импортные устройства (IM): 92.5%

• Сегментация (SE): 0.0%

• MFA: 20.0%

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС RZT (после всех рекомендаций):

RZT: 87.8% (0.877)

Оценка: ОТЛИЧНО - полное соответствие модели Zero Trust

КОМПОНЕНТЫ ИТОГОВОГО RZT:

• Шифрование (E): 95.0%

• Импортные устройства (IM): 41.2%

• Сегментация (SE): 90.0%

• MFA: 100.0%

ОБЩАЯ ДИНАМИКА:

Начальный RZT: 12.5%

Итоговый RZT: 87.8%

Рост: +75.3%

Коэффициент улучшения: 7.02x

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Поддерживайте текущий уровень безопасности

• Регулярно проводите аудит и тестирование на проникновение

• Обновляйте политики безопасности в соответствии с новыми угрозами

Отчет сгенерирован автоматически системой ZeroTrustModeller

Дата: 28.04.2026 21:14