ПОЛНЫЙ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ZERO TRUST

Основная информация

Организация: Логистический центр «Томилино 2»

Дата создания инфраструктуры: 2025-10-01

Дата генерации отчета: 28.04.2026 21:17

Всего устройств в инфраструктуре: 40

Ключевая статистика

• Критических устройств: 28

• Устройств КИИ 1-2 категории: 1

• Устройств с шифрованием: 29 (72.5%)

• Устройств с физическим доступом: 22

• Устройств, требующих замены: 0

Приоритеты внедрения

1. Устройства КИИ 1-2 категории без шифрования

2. Критические устройства с физическим доступом

3. Импортное оборудование с известными уязвимостями

4. Устройства без шифрования в корпоративной сети

5. Оборудование с паролями по умолчанию

Рекомендуемый график внедрения

Месяц 1-2: Инвентаризация и оценка рисков (Этап 1)

Месяц 3-4: Внедрение шифрования (Этап 2)

Месяц 5-6: Сегментация сети (Этап 3)

Месяц 7-8: Настройка MFA (Этап 4)

Месяц 9-12: Внедрение мониторинга (Этап 5)

ЭТАП 1: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

Основная информация

Организация: Логистический центр «Томилино 2»

Дата генерации: 28.04.2026 21:17

Всего устройств: 40

Статистика устройств

• Критических устройств: 28

• Устройств КИИ 1-2 категории: 1

• Устройств с шифрованием: 29 (72.5%)

• Устройств с физическим доступом: 22

Группировка по категориям

• Складская логистика: 21 устройств

- С шифрованием: 15

- Критических: 14

• Безопасность: 6 устройств

- С шифрованием: 2

- Критических: 4

• ИТ-инфраструктура: 6 устройств

- С шифрованием: 6

- Критических: 4

• Сетевое оборудование: 6 устройств

- С шифрованием: 6

- Критических: 6

• Оргтехника: 1 устройств

- С шифрованием: 0

- Критических: 0

Устройства, требующие внимания

Критические устройства без шифрования:

• Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5 (ID: 11)

• Dahua IPC-HFW5849T1-ASE-LED (ID: 12)

• Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5 (ID: 15)

• Hikvision DS-9664NI-I8 (ID: 16)

• Interroll Pallet Conveyor (ID: 24)

Устройства кии 1-2 категории:

• Fortinet FortiGate 200F - категория: 1

Устройства с физическим доступом:

• Chainway C61 UHF - Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №1

• Chainway C61 UHF - Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №2

• Zebra TC57 - Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №3

• Zebra TC57 - Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №4

• Honeywell CK65 - Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №5

Рекомендации по этапу 1

1. Создать централизованный реестр устройств:

• Внести все устройства в базу данных с полной информацией

• Назначить ответственных за каждое устройство

• Регулярно обновлять информацию об устройствах

2. Провести оценку уязвимостей:

• Использовать сканеры уязвимостей (Nessus, OpenVAS)

• Проверить наличие обновлений прошивок

• Оценить риски по методологии CVSS

3. Разработать план замены устаревшего оборудования:

• Определить устройства, не поддерживающие современные стандарты безопасности

• Составить график замены на отечественные аналоги

• Протестировать совместимость новых устройств

ЭТАП 2: ВНЕДРЕНИЕ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ

Основная информация

Организация: Логистический центр «Томилино 2»

Дата генерации: 28.04.2026 21:17

Статистика по шифрованию

• Всего устройств: 40

• Уже используют шифрование: 29 (72.5%)

• Требуют замены: 0

2.1. Выбор криптостандартов (алгоритмов шифрования)

Критический приоритет (1 устройств):

• Fortinet FortiGate 200F

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

2.2. Настройка защищенных каналов связи

Обнаружено 13 групп устройств, требующих защищенных каналов:

• Группа 'warehouse_gates': 3 устройств

• Группа 'inventory': 5 устройств

• Группа 'printers': 3 устройств

2.3. Система управления криптографическими ключами

Устройство HSM: Нет в инфраструктуре

Тип: Аппаратный HSM (рекомендуется)

Рекомендации:

• Приобрести Рутокен Рутокен S3 3000

• Хранить в защищенном помещении с контролем доступа

• Использовать для корневых ключей УЦ и ключей КИИ

2.4. Шифрование хранилищ данных

Обнаружено 32 устройств с хранилищами данных:

• Chainway U300

Тип хранилища: Встроенная память

• Chainway U300

Тип хранилища: Встроенная память

• Zebra FX9600

Тип хранилища: Встроенная память

Рекомендуемое дополнительное оборудование

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы warehouse_gates

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы inventory

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы printers

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы video_surveillance

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы agv_fleet

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы environment

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы freezer_monitoring

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы conveyors

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы lifters

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы servers

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы network_access

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы wireless

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы workstations

• Аппаратный модуль безопасности:

Модель: Рутокен Рутокен S3 3000

Назначение: Хранение корневых ключей и сертификатов

Нормативные требования к шифрованию

• ФСТЭК Приказ №239: Требования к защите информации при передаче

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Шифрование данных в системах КИИ

• Приказ ФСБ №378: Использование криптографических средств

• ФЗ-152: Шифрование персональных данных

• ГОСТ Р 34.10-2012: Российские алгоритмы электронной подписи

• ГОСТ Р 34.11-2012: Российские хэш-функции

• ГОСТ Р 34.12-2015: Блочный шифр 'Кузнечик'

• ГОСТ Р 34.13-2015: Блочный шифр 'Магма'

ЭТАП 3: СЕГМЕНТАЦИЯ СЕТИ

Основная информация

Организация: Логистический центр «Томилино 2»

Дата генерации: 28.04.2026 21:17

статистика по сегментации

• Всего устройств: 40

• Устройств с физическим доступом: 22

3.1. Устранение концепции «доверенных зон»

Ключевые принципы zero trust:

Отказ от концепции 'внутренняя сеть = безопасная сеть'

Рассмотрение всех внутренних ресурсов как потенциально опасных

Применение политик безопасности ко всему трафику, независимо от источника

Фокус на защите ресурсов, а не периметра

Пошаговая реализация:

1. Идентификация текущих доверенных зон

• Составить карту всех сетевых сегментов

• Определить устройства, считающиеся 'доверенными'

2. Внедрение микросегментации

• Разделить сеть на минимальные логические сегменты

• Каждое устройство или группа устройств в отдельном сегменте

3. Настройка политик доступа по умолчанию

• Установить политику 'Deny All' по умолчанию

• Разрешать только необходимые соединения

3.2. Ограничение взаимодействия по принципу минимальных привилегий

Стационарный RFID-считыватель (ворота приёмки):

Пример: Chainway U300

Стационарный RFID-считыватель (ворота отгрузки):

Пример: Chainway U300

Стационарный RFID-считыватель (ворота комплектации):

Пример: Zebra FX9600

Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №1:

Пример: Chainway C61 UHF

Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №2:

Пример: Chainway C61 UHF

Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №3:

Пример: Zebra TC57

Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №4:

Пример: Zebra TC57

Мобильный терминал сбора данных (ТСД) №5:

Пример: Honeywell CK65

RFID-принтер для печати меток №1:

Пример: POSTEK TX2RM

RFID-принтер для печати меток №2:

Пример: Zebra ZT610

IP-камера №1 (зона приёмки):

Пример: Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера №2 (зона отгрузки):

Пример: Dahua IPC-HFW5849T1-ASE-LED

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера №3 (стеллажный проход А):

Пример: Элвис-Нео К-500

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера №4 (стеллажный проход Б):

Пример: Элвис-Нео К-500

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера №5 (КПП):

Пример: Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Видеорегистратор (NVR):

Пример: Hikvision DS-9664NI-I8

AGV-робот (автоматическая тележка) №1:

Пример: Ковровец AGV-500

AGV-робот (автоматическая тележка) №2:

Пример: Ковровец AGV-500

AGV-робот (автоматическая тележка) №3:

Пример: Omron HD-1500

Датчик температуры и влажности (зона хранения А):

Пример: Манго WiFi Sensor

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик температуры и влажности (зона хранения Б):

Пример: Манго WiFi Sensor

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Датчик температуры (морозильная камера №1):

Пример: RST RST-001

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Датчик температуры (морозильная камера №2):

Пример: RST RST-001

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Конвейерная лента (зона комплектации):

Пример: Interroll Pallet Conveyor

Конвейерная лента (зона упаковки):

Пример: Interroll Pallet Conveyor

Стеллажный подъемник №1:

Пример: KION LT-100

Стеллажный подъемник №2:

Пример: KION LT-100

Сервер WMS (Warehouse Management System):

Пример: HP ProLiant DL380 Gen10

Резервный сервер WMS:

Пример: Dell PowerEdge R750

Сервер баз данных (учёт товаров):

Пример: IBM System x3650 M5

Сервер RFID-менеджмента:

Пример: Lenovo ThinkSystem SR650

Маршрутизатор (ядро сети):

Пример: Cisco ISR 4451

Необходимые привилегии:

✓ SSH/HTTPS доступ с управляющего сегмента

✓ SNMP опрос системой мониторинга

Коммутатор (уровень доступа) №1:

Пример: Cisco Catalyst 2960X

Необходимые привилегии:

✓ SSH/HTTPS доступ с управляющего сегмента

✓ SNMP опрос системой мониторинга

Коммутатор (уровень доступа) №2:

Пример: Cisco Catalyst 2960X

Необходимые привилегии:

✓ SSH/HTTPS доступ с управляющего сегмента

✓ SNMP опрос системой мониторинга

Точка доступа Wi-Fi (складская зона) №1:

Пример: Aruba AP-515

Точка доступа Wi-Fi (складская зона) №2:

Пример: Aruba AP-515

Межсетевой экран (Firewall):

Пример: Fortinet FortiGate 200F

АРМ кладовщика №1:

Пример: Lenovo ThinkCentre M90a

АРМ кладовщика №2:

Пример: Lenovo ThinkCentre M90a

Принтер этикеток с RFID:

Пример: Zebra ZT610

3.3. Реализация изолированных сегментов сети

Ключевые сегменты сети:

• КИИ_КРИТИЧЕСКИЕ:

Уровень безопасности: КИИ_КРИТИЧЕСКИЙ

Устройств: 1

Уровень изоляции: Полная физическая изоляция

• ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП:

Уровень безопасности: ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП

Устройств: 22

Уровень изоляции: Высокая (портовая безопасность)

• IOT_ДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_ДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 29

Уровень изоляции: Средняя (VLAN + ограничения)

• IOT_НЕДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_НЕДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 11

Уровень изоляции: Высокая (DMZ-like)

3.4. Логическое отделение устройств с физическим доступом

Устройства с физическим доступом (22 шт.):

• Chainway C61 UHF

Уровень риска: Высокий (общедоступное место)

• Chainway C61 UHF

Уровень риска: Высокий (общедоступное место)

• Zebra TC57

Уровень риска: Высокий (общедоступное место)

3.5. Настройка сквозного контроля трафика

Рекомендуемые технологии:

• Next-Generation Firewall (NGFW) (Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point)

Возможности: Глубокий анализ пакетов (DPI), Sandboxing, SSL инспекция

• Intrusion Prevention System (IPS) (Cisco Firepower, McAfee, Trend Micro)

Возможности: Обнаружение и предотвращение атак, сигнатурный анализ

Нормативные требования к сегментации

• ФСТЭК Приказ №239: Разделение сетей и контроль доступа

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Сегментация сетей КИИ

• PCI DSS: Разделение сетей для платежных систем

• NIST SP 800-41: Рекомендации по межсетевым экранам

• ISO/IEC 27033: Безопасность сетевой инфраструктуры

ЭТАП 4: МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ (MFA)

Основная информация

Организация: Логистический центр «Томилино 2»

Дата генерации: 28.04.2026 21:17

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих MFA: 28

Критические устройства, требующие MFA:

• Chainway U300

Причина: Критическое устройство

• Chainway U300

Причина: Критическое устройство

• Zebra FX9600

Причина: Критическое устройство

• Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5

Причина: Критическое устройство

• Dahua IPC-HFW5849T1-ASE-LED

Причина: Критическое устройство

4.1. Выбор методов аутентификации

• Отечественные решения:

- Яндекс.Ключ: Бесплатное решение для российских организаций

- Рутокен: Аппаратные и программные токены с поддержкой ГОСТ

- JaCarta: Универсальные средства аутентификации

- КриптоПро: Интеграция с отечественной криптографией

• Зарубежные аналоги (только при отсутствии альтернатив):

- Microsoft Authenticator: Для инфраструктуры на базе Azure

- Google Authenticator: Для веб-сервисов

- Duo Security: Для сетевого оборудования

4.2. Внедрение адаптивного доступа

• Настройка правил адаптивной аутентификации:

- Признак 1: Неизвестное устройство → Запрос второго фактора

- Признак 2: Необычное время доступа → Дополнительная проверка

- Признак 3: Подозрительная геолокация → Блокировка

- Признак 4: Частые неудачные попытки → Временная блокировка

• Интеграция с siem системами:

- Splunk, ArcSight, MaxPatrol для анализа логов

- Автоматическое создание инцидентов при аномалиях

4.3. Настройка политик доступа

• Для устройств кии (категории 1-2):

- Обязательная аппаратная MFA (Рутокен, JaCarta)

- Биометрическая аутентификация для администраторов

- Двухэтапное подтверждение критических операций

• ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ:

- MFA при каждом подключении

- Сессия не более 8 часов

- Логирование всех действий

• Для обычных устройств:

- MFA при первом входе с нового устройства

- Периодическая повторная аутентификация

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К MFA

• ФСТЭК Приказ №239: Многофакторная аутентификация для доступа к КИИ

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Требования к аутентификации в системах КИИ

• Приказ ФСТЭК №21: Защита информации в госинформационных системах

• PCI DSS: MFA для удаленного доступа к платежным системам

• NIST SP 800-63B: Рекомендации по аутентификации

ЭТАП 5: МОНИТОРИНГ И ПОДДЕРЖКА

Основная информация

Организация: Логистический центр «Томилино 2»

Дата генерации: 28.04.2026 21:17

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих мониторинга: 40

Ключевые устройства для мониторинга:

• Chainway U300

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Chainway U300

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Zebra FX9600

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Chainway C61 UHF

• Chainway C61 UHF

5.1. Внедрение поведенческого анализа

• Основные метрики для анализа:

- Объем передаваемых данных (аномальные всплески)

- Время активности (несанкционированное время работы)

- Геолокация подключений (неожиданные локации)

- Частота запросов (признаки DDoS атак)

• Технологии для реализации:

- Машинное обучение: Darktrace, Vectra, ExtraHop

- Статистический анализ: Splunk ML, Elastic ML

- Правила корреляции: в SIEM системах

5.2. Автоматизация ответа на инциденты

• Сценарии автоматического реагирования:

- Обнаружение подозрительного трафика → Изоляция устройства

- Множественные неудачные попытки входа → Блокировка IP

- Попытка доступа к критическим ресурсам → Оповещение SOC

- Изменение конфигурации устройства → Откат и оповещение

• Интеграция с soar платформами:

- IBM Resilient, Splunk Phantom, Microsoft Sentinel

- Автоматическое создание инцидентов

- Предопределенные playbook для реагирования

5.3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА

• ФАКТОРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ:

- Health Score устройства (состояние безопасности)

- Контекст доступа (время, местоположение, устройство)

- Поведенческие аномалии (отклонения от baseline)

- Угрозы в реальном времени (CTI feeds)

• МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

- Политики Conditional Access в Azure AD

- Cisco Identity Services Engine (ISE)

- Okta Adaptive MFA

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ

• ФСТЭК Приказ №239: Мониторинг и реагирование на инциденты

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Мониторинг систем КИИ

• ISO/IEC 27035: Управление инцидентами информационной безопасности

• NIST SP 800-61: Рекомендации по обработке инцидентов

• PCI DSS: Непрерывный мониторинг и тестирование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные риски:

• Наличие устройств без шифрования

• Устройства с физическим доступом

• Импортное оборудование с потенциальными backdoor

Ключевые рекомендации:

1. Начать с замены критических устройств без шифрования

2. Внедрить сегментацию для изоляции рисков

3. Обязательно использовать отечественные решения шифрования

4. Реализовать MFA для всех административных доступов

5. Настроить централизованный мониторинг

Ориентировочная стоимость внедрения:

• Оборудование и ПО: от 3,000,000 руб.

• Услуги внедрения: от 2,000,000 руб.

• Обучение персонала: от 500,000 руб.

• ИТОГО: от 5,500,000 руб.

Ориентировочные сроки:

• Полное внедрение: 6-12 месяцев

• Первые результаты: через 2-3 месяца

• Полное соответствие требованиям: 12-18 месяцев

АНАЛИЗ ИНДЕКСА ВНЕДРЕНИЯ ZERO TRUST (RZT)

ИСХОДНЫЙ ИНДЕКС RZT:

RZT: 15.5% (0.155)

Компоненты:

• Шифрование (E): 72.5%

• Импортные устройства (IM): 95.0%

• Сегментация (SE): 0.0%

• MFA: 0.0%

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС RZT (после всех рекомендаций):

RZT: 88.0% (0.880)

Оценка: ОТЛИЧНО - полное соответствие модели Zero Trust

КОМПОНЕНТЫ ИТОГОВОГО RZT:

• Шифрование (E): 95.0%

• Импортные устройства (IM): 40.0%

• Сегментация (SE): 90.0%

• MFA: 92.5%

ОБЩАЯ ДИНАМИКА:

Начальный RZT: 15.5%

Итоговый RZT: 85.8%

Рост: +70.3%

Коэффициент улучшения: 5.54x

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Поддерживайте текущий уровень безопасности

• Регулярно проводите аудит и тестирование на проникновение

• Обновляйте политики безопасности в соответствии с новыми угрозами

Отчет сгенерирован автоматически системой ZeroTrustModeller

Дата: 28.04.2026 21:17