ПОЛНЫЙ ПЛАН ПО ВНЕДРЕНИЮ МОДЕЛИ ZERO TRUST

Основная информация

Организация: Городская клиническая больница №2

Дата создания инфраструктуры: 2024-01-10

Дата генерации отчета: 28.04.2026 21:18

Всего устройств в инфраструктуре: 41

Ключевая статистика

• Критических устройств: 24

• Устройств КИИ 1-2 категории: 14

• Устройств с шифрованием: 28 (70.0%)

• Устройств с физическим доступом: 28

• Устройств, требующих замены: 0

Приоритеты внедрения

1. Устройства КИИ 1-2 категории без шифрования

2. Критические устройства с физическим доступом

3. Импортное оборудование с известными уязвимостями

4. Устройства без шифрования в корпоративной сети

5. Оборудование с паролями по умолчанию

Рекомендуемый график внедрения

Месяц 1-2: Инвентаризация и оценка рисков (Этап 1)

Месяц 3-4: Внедрение шифрования (Этап 2)

Месяц 5-6: Сегментация сети (Этап 3)

Месяц 7-8: Настройка MFA (Этап 4)

Месяц 9-12: Внедрение мониторинга (Этап 5)

ЭТАП 1: ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ

Основная информация

Организация: Городская клиническая больница №2

Дата генерации: 28.04.2026 21:18

Всего устройств: 40

Статистика устройств

• Критических устройств: 24

• Устройств КИИ 1-2 категории: 14

• Устройств с шифрованием: 28 (70.0%)

• Устройств с физическим доступом: 28

Группировка по категориям

• Медицинское оборудование: 12 устройств

- С шифрованием: 10

- Критических: 10

• Диагностическое оборудование: 5 устройств

- С шифрованием: 5

- Критических: 3

• Безопасность: 9 устройств

- С шифрованием: 2

- Критических: 4

• ИТ-инфраструктура: 9 устройств

- С шифрованием: 9

- Критических: 4

• Криптография: 1 устройств

- С шифрованием: 1

- Критических: 1

• Оргтехника: 2 устройств

- С шифрованием: 0

- Критических: 0

• Мониторинг: 1 устройств

- С шифрованием: 1

- Критических: 1

• Инженерные системы: 1 устройств

- С шифрованием: 0

- Критических: 1

Устройства, требующие внимания

Критические устройства без шифрования:

• Fresenius Kabi Agilia SP (ID: 14)

• Болид С2000-2 (ID: 18)

• Hikvision DS-9664NI-I8 (ID: 24)

• Рубеж РИТМ-СК (ID: 26)

• Энергозащита ОВиК-Центр (ID: 39)

Устройства кии 1-2 категории:

• Mindray ePM 12M - категория: 1

• PHILIPS IntelliVue MX450 - категория: 1

• GE Healthcare B650 - категория: 1

• NIHON KOHDEN BSM-6701 - категория: 1

• Drager Evita V800 - категория: 1

Устройства с физическим доступом:

• Mindray ePM 12M - Прикроватный монитор пациента

• PHILIPS IntelliVue MX450 - Прикроватный монитор пациента

• GE Healthcare B650 - Прикроватный монитор пациента

• NIHON KOHDEN BSM-6701 - Прикроватный монитор пациента

• Drager Evita V800 - Аппарат ИВЛ

Рекомендации по этапу 1

1. Создать централизованный реестр устройств:

• Внести все устройства в базу данных с полной информацией

• Назначить ответственных за каждое устройство

• Регулярно обновлять информацию об устройствах

2. Провести оценку уязвимостей:

• Использовать сканеры уязвимостей (Nessus, OpenVAS)

• Проверить наличие обновлений прошивок

• Оценить риски по методологии CVSS

3. Разработать план замены устаревшего оборудования:

• Определить устройства, не поддерживающие современные стандарты безопасности

• Составить график замены на отечественные аналоги

• Протестировать совместимость новых устройств

ЭТАП 2: ВНЕДРЕНИЕ ШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ

Основная информация

Организация: Городская клиническая больница №2

Дата генерации: 28.04.2026 21:18

Статистика по шифрованию

• Всего устройств: 40

• Уже используют шифрование: 28 (70.0%)

• Требуют замены: 0

2.1. Выбор криптостандартов (алгоритмов шифрования)

Критический приоритет (14 устройств):

• Mindray ePM 12M

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

• PHILIPS IntelliVue MX450

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

• GE Healthcare B650

- Устройство КИИ! Требуется сертифицированное ПО шифрования ФСТЭК

- Импортное оборудование. Проверить наличие backdoor. Рассчитать срок замены на отечественное.

2.2. Настройка защищенных каналов связи

Обнаружено 9 групп устройств, требующих защищенных каналов:

• Группа 'reanimation': 6 устройств

• Группа 'pediatrics': 2 устройств

• Группа 'diagnostics': 2 устройств

2.3. Система управления криптографическими ключами

Устройство HSM: Нет в инфраструктуре

Тип: Аппаратный HSM (рекомендуется)

Рекомендации:

• Приобрести Рутокен Рутокен S3 3000

• Хранить в защищенном помещении с контролем доступа

• Использовать для корневых ключей УЦ и ключей КИИ

2.4. Шифрование хранилищ данных

Обнаружено 23 устройств с хранилищами данных:

• Mindray ePM 12M

Тип хранилища: Встроенная память

• PHILIPS IntelliVue MX450

Тип хранилища: Встроенная память

• GE Healthcare B650

Тип хранилища: Встроенная память

Рекомендуемое дополнительное оборудование

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы reanimation

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы pediatrics

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы diagnostics

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы radiology

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы reception

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы access_control

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы video_surveillance

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы servers

• Маршрутизатор/шлюз:

Модель: MikroTik hEX S

Назначение: TLS-терминация для группы workstations

• Аппаратный модуль безопасности:

Модель: Рутокен Рутокен S3 3000

Назначение: Хранение корневых ключей и сертификатов

Нормативные требования к шифрованию

• ФСТЭК Приказ №239: Требования к защите информации при передаче

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Шифрование данных в системах КИИ

• Приказ ФСБ №378: Использование криптографических средств

• ФЗ-152: Шифрование персональных данных

• ГОСТ Р 34.10-2012: Российские алгоритмы электронной подписи

• ГОСТ Р 34.11-2012: Российские хэш-функции

• ГОСТ Р 34.12-2015: Блочный шифр 'Кузнечик'

• ГОСТ Р 34.13-2015: Блочный шифр 'Магма'

ЭТАП 3: СЕГМЕНТАЦИЯ СЕТИ

Основная информация

Организация: Городская клиническая больница №2

Дата генерации: 28.04.2026 21:18

статистика по сегментации

• Всего устройств: 40

• Устройств с физическим доступом: 28

3.1. Устранение концепции «доверенных зон»

Ключевые принципы zero trust:

Отказ от концепции 'внутренняя сеть = безопасная сеть'

Рассмотрение всех внутренних ресурсов как потенциально опасных

Применение политик безопасности ко всему трафику, независимо от источника

Фокус на защите ресурсов, а не периметра

Пошаговая реализация:

1. Идентификация текущих доверенных зон

• Составить карту всех сетевых сегментов

• Определить устройства, считающиеся 'доверенными'

2. Внедрение микросегментации

• Разделить сеть на минимальные логические сегменты

• Каждое устройство или группа устройств в отдельном сегменте

3. Настройка политик доступа по умолчанию

• Установить политику 'Deny All' по умолчанию

• Разрешать только необходимые соединения

3.2. Ограничение взаимодействия по принципу минимальных привилегий

Прикроватный монитор пациента:

Пример: Mindray ePM 12M

Аппарат ИВЛ:

Пример: Drager Evita V800

Электрокардиограф (ЭКГ):

Пример: Schiller CARDIOVIT AT-102

Аппарат УЗИ:

Пример: GE Healthcare Logiq E10

Компьютерный томограф (КТ):

Пример: Siemens Healthineers SOMATOM X.cite

МРТ:

Пример: PHILIPS Ingenia 3.0T

Рентгеновский аппарат:

Пример: Carestream DRX-Revolution

Инфузионный насос:

Пример: Baxter Sigma Spectrum V8

Шприцевой насос:

Пример: Fresenius Kabi Agilia SP

Медицинские весы с ростомером:

Пример: Seca Seca 274

Термометр электронный (стационарный):

Пример: Microlife NC150

Пульсоксиметр:

Пример: Masimo Radical-7

Система контроля доступа (СКУД):

Пример: Болид С2000-2

СКУД контроллер (этажный):

Пример: PERCo С2000-4

Считыватель карт доступа:

Пример: HID Global Signo 20

IP-камера (коридорная):

Пример: Hikvision DS-2CD2T25FWD-I5

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера (реанимация):

Пример: Элвис-Нео К-500

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

IP-камера (приёмный покой):

Пример: Dahua IPC-HFW5831E-ZE

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий RTSP/RTP на порт 554 к NVR

✓ Исходящий HTTP/HTTPS для управления

Видеорегистратор (NVR):

Пример: Hikvision DS-9664NI-I8

Видеодомофон (вход в отделение):

Пример: Dahua VTO2211G-WP

Тревожная кнопка (пост медсестры):

Пример: Рубеж РИТМ-СК

Сервер МИС (медицинской информационной системы):

Пример: HP ProLiant DL380 Gen10

Сервер PACS (архив медицинских изображений):

Пример: Dell PowerEdge R750

Сервер лабораторной диагностики (LIS):

Пример: IBM System x3650 M5

Удостоверяющий центр (КриптоПро УЦ):

Пример: КриптоПро УЦ 2.0

Аппаратный модуль безопасности (HSM):

Пример: Рутокен Рутокен S3 3000

Рабочая станция врача:

Пример: Lenovo ThinkCentre M90a

Рабочая станция медсестры:

Пример: HP EliteDesk 800 G6

МФУ (приёмный покой):

Пример: HP LaserJet Pro MFP M428fdw

Принтер этикеток (лаборатория):

Пример: Zebra ZD420

Терминал электронной записи (регистратура):

Пример: ATC InfoTerminal

Датчик температуры (холодильник с вакцинами):

Пример: RST RST-001

Необходимые привилегии:

✓ Исходящий MQTT на порт 1883/8883 к шлюзу

✓ Исходящий HTTP для отправки данных

Система вентиляции и кондиционирования (ОВиК):

Пример: Энергозащита ОВиК-Центр

Электронный навигационный киоск:

Пример: Кронштадт NavеInfo

3.3. Реализация изолированных сегментов сети

Ключевые сегменты сети:

• КИИ_КРИТИЧЕСКИЕ:

Уровень безопасности: КИИ_КРИТИЧЕСКИЙ

Устройств: 14

Уровень изоляции: Полная физическая изоляция

• ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП:

Уровень безопасности: ФИЗИЧЕСКИЙ_ДОСТУП

Устройств: 28

Уровень изоляции: Высокая (портовая безопасность)

• IOT_ДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_ДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 28

Уровень изоляции: Средняя (VLAN + ограничения)

• IOT_НЕДОВЕРЕННЫЕ:

Уровень безопасности: IOT_НЕДОВЕРЕННЫЙ

Устройств: 12

Уровень изоляции: Высокая (DMZ-like)

3.4. Логическое отделение устройств с физическим доступом

Устройства с физическим доступом (28 шт.):

• Mindray ePM 12M

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

• PHILIPS IntelliVue MX450

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

• GE Healthcare B650

Уровень риска: Низкий (контролируемое помещение)

3.5. Настройка сквозного контроля трафика

Рекомендуемые технологии:

• Next-Generation Firewall (NGFW) (Palo Alto Networks, Fortinet, Check Point)

Возможности: Глубокий анализ пакетов (DPI), Sandboxing, SSL инспекция

• Intrusion Prevention System (IPS) (Cisco Firepower, McAfee, Trend Micro)

Возможности: Обнаружение и предотвращение атак, сигнатурный анализ

Нормативные требования к сегментации

• ФСТЭК Приказ №239: Разделение сетей и контроль доступа

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Сегментация сетей КИИ

• PCI DSS: Разделение сетей для платежных систем

• NIST SP 800-41: Рекомендации по межсетевым экранам

• ISO/IEC 27033: Безопасность сетевой инфраструктуры

ЭТАП 4: МНОГОФАКТОРНАЯ АУТЕНТИФИКАЦИЯ (MFA)

Основная информация

Организация: Городская клиническая больница №2

Дата генерации: 28.04.2026 21:18

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих MFA: 24

Критические устройства, требующие MFA:

• Mindray ePM 12M

Причина: Критическое устройство

Причина: Устройство КИИ категории 1

• PHILIPS IntelliVue MX450

Причина: Критическое устройство

Причина: Устройство КИИ категории 1

• GE Healthcare B650

Причина: Критическое устройство

Причина: Устройство КИИ категории 1

• NIHON KOHDEN BSM-6701

Причина: Критическое устройство

Причина: Устройство КИИ категории 1

• Drager Evita V800

Причина: Критическое устройство

Причина: Устройство КИИ категории 1

4.1. Выбор методов аутентификации

• Отечественные решения:

- Яндекс.Ключ: Бесплатное решение для российских организаций

- Рутокен: Аппаратные и программные токены с поддержкой ГОСТ

- JaCarta: Универсальные средства аутентификации

- КриптоПро: Интеграция с отечественной криптографией

• Зарубежные аналоги (только при отсутствии альтернатив):

- Microsoft Authenticator: Для инфраструктуры на базе Azure

- Google Authenticator: Для веб-сервисов

- Duo Security: Для сетевого оборудования

4.2. Внедрение адаптивного доступа

• Настройка правил адаптивной аутентификации:

- Признак 1: Неизвестное устройство → Запрос второго фактора

- Признак 2: Необычное время доступа → Дополнительная проверка

- Признак 3: Подозрительная геолокация → Блокировка

- Признак 4: Частые неудачные попытки → Временная блокировка

• Интеграция с siem системами:

- Splunk, ArcSight, MaxPatrol для анализа логов

- Автоматическое создание инцидентов при аномалиях

4.3. Настройка политик доступа

• Для устройств кии (категории 1-2):

- Обязательная аппаратная MFA (Рутокен, JaCarta)

- Биометрическая аутентификация для администраторов

- Двухэтапное подтверждение критических операций

• ДЛЯ КРИТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ:

- MFA при каждом подключении

- Сессия не более 8 часов

- Логирование всех действий

• Для обычных устройств:

- MFA при первом входе с нового устройства

- Периодическая повторная аутентификация

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К MFA

• ФСТЭК Приказ №239: Многофакторная аутентификация для доступа к КИИ

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Требования к аутентификации в системах КИИ

• Приказ ФСТЭК №21: Защита информации в госинформационных системах

• PCI DSS: MFA для удаленного доступа к платежным системам

• NIST SP 800-63B: Рекомендации по аутентификации

ЭТАП 5: МОНИТОРИНГ И ПОДДЕРЖКА

Основная информация

Организация: Городская клиническая больница №2

Дата генерации: 28.04.2026 21:18

Анализ текущего состояния

• Устройств, требующих мониторинга: 34

Ключевые устройства для мониторинга:

• Mindray ePM 12M

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• PHILIPS IntelliVue MX450

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• GE Healthcare B650

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• NIHON KOHDEN BSM-6701

Приоритет: высокий (критическое устройство)

• Drager Evita V800

Приоритет: высокий (критическое устройство)

5.1. Внедрение поведенческого анализа

• Основные метрики для анализа:

- Объем передаваемых данных (аномальные всплески)

- Время активности (несанкционированное время работы)

- Геолокация подключений (неожиданные локации)

- Частота запросов (признаки DDoS атак)

• Технологии для реализации:

- Машинное обучение: Darktrace, Vectra, ExtraHop

- Статистический анализ: Splunk ML, Elastic ML

- Правила корреляции: в SIEM системах

5.2. Автоматизация ответа на инциденты

• Сценарии автоматического реагирования:

- Обнаружение подозрительного трафика → Изоляция устройства

- Множественные неудачные попытки входа → Блокировка IP

- Попытка доступа к критическим ресурсам → Оповещение SOC

- Изменение конфигурации устройства → Откат и оповещение

• Интеграция с soar платформами:

- IBM Resilient, Splunk Phantom, Microsoft Sentinel

- Автоматическое создание инцидентов

- Предопределенные playbook для реагирования

5.3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ДОСТУПА

• ФАКТОРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ:

- Health Score устройства (состояние безопасности)

- Контекст доступа (время, местоположение, устройство)

- Поведенческие аномалии (отклонения от baseline)

- Угрозы в реальном времени (CTI feeds)

• МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

- Политики Conditional Access в Azure AD

- Cisco Identity Services Engine (ISE)

- Okta Adaptive MFA

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНИТОРИНГУ

• ФСТЭК Приказ №239: Мониторинг и реагирование на инциденты

• ГОСТ Р 57580.1-2017: Мониторинг систем КИИ

• ISO/IEC 27035: Управление инцидентами информационной безопасности

• NIST SP 800-61: Рекомендации по обработке инцидентов

• PCI DSS: Непрерывный мониторинг и тестирование

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Основные риски:

• Наличие устройств без шифрования

• Устройства с физическим доступом

• Импортное оборудование с потенциальными backdoor

Ключевые рекомендации:

1. Начать с замены критических устройств без шифрования

2. Внедрить сегментацию для изоляции рисков

3. Обязательно использовать отечественные решения шифрования

4. Реализовать MFA для всех административных доступов

5. Настроить централизованный мониторинг

Ориентировочная стоимость внедрения:

• Оборудование и ПО: от 3,000,000 руб.

• Услуги внедрения: от 2,000,000 руб.

• Обучение персонала: от 500,000 руб.

• ИТОГО: от 5,500,000 руб.

Ориентировочные сроки:

• Полное внедрение: 6-12 месяцев

• Первые результаты: через 2-3 месяца

• Полное соответствие требованиям: 12-18 месяцев

АНАЛИЗ ИНДЕКСА ВНЕДРЕНИЯ ZERO TRUST (RZT)

ИСХОДНЫЙ ИНДЕКС RZT:

RZT: 29.0% (0.290)

Компоненты:

• Шифрование (E): 68.3%

• Импортные устройства (IM): 90.2%

• Сегментация (SE): 0.0%

• MFA: 21.9%

ИТОГОВЫЙ ИНДЕКС RZT (после всех рекомендаций):

RZT: 86.8% (0.868)

Оценка: ОТЛИЧНО - полное соответствие модели Zero Trust

КОМПОНЕНТЫ ИТОГОВОГО RZT:

• Шифрование (E): 90.2%

• Импортные устройства (IM): 41.5%

• Сегментация (SE): 92.7%

• MFA: 97.6%

ОБЩАЯ ДИНАМИКА:

Начальный RZT: 29.0%

Итоговый RZT: 86.8%

Рост: +57.8%

Коэффициент улучшения: 2.99x

РЕКОМЕНДАЦИИ:

• Поддерживайте текущий уровень безопасности

• Регулярно проводите аудит и тестирование на проникновение

• Обновляйте политики безопасности в соответствии с новыми угрозами

Отчет сгенерирован автоматически системой ZeroTrustModeller

Дата: 28.04.2026 21:18